## Slide 1
5조 07월XX일 경과 보고
Current Status
Next Step
Planning Deliverables
Open Issues & Possible Risks
TASK 기록
TASK 기록

## Slide 2
5조 07월 08일 경과 보고
Current Status
Next Step
.Text 값이 가변주소인 것을 확인 기존 코드의 에러 발견 및 수정작업 시작
샌드박스 환경에서 악성코드 동작 로그 추출
KNN,SVM,Nerual Network 알고리즘 조사 결과 Nerual Network 알고리즘 선택
CentOS 5환경에서 MySQL서버 구축 후 쿠쿠 샌드박스 환경과 연동을 시도했지만 실패하여 원인 분석 시작
Git Hurb를 사용하여 원격 저장소 구축 , 소스코드의 버전관리 시작
새 버전의 .Text값 추출 소스코드 개발
동적 분석 결과 데이터 간소화와 몽고DB 적재 방법 연구
Neural Network 알고리즘 샘플 제작 및 테스트
CentOS 5 환경에서 MYSQL 서버와 쿠쿠 샌드박스의 환경과 연동 구축