## Slide 1
5조 07월11일 경과 보고
Current Status
Next Step
Planning Deliverables
Open Issues & Possible Risks
.text extraction verify
동적 분석 데이터 트리 탐색
Neural Network 알고리즘의 매트랩
코드 실행 테스트
.text extracting from sample malwares
Data classification
Neural Network algorism python coding
.text extraction code
Malware tree
Small malware sample
Database design

## Slide 2
5조 07월 08일 경과 보고
Current Status
Next Step
.Text 값이 가변주소인 것을 확인 기존 코드의 에러 발견 및 수정작업 시작
샌드박스 환경에서 악성코드 동작 로그 추출
KNN,SVM,Nerual Network 알고리즘 조사 결과 Nerual Network 알고리즘 선택
CentOS 5환경에서 MySQL서버 구축 후 쿠쿠 샌드박스 환경과 연동을 시도했지만 실패하여 원인 분석 시작
Git Hurb를 사용하여 원격 저장소 구축 , 소스코드의 버전관리 시작
새 버전의 .Text값 추출 소스코드 개발
동적 분석 결과 데이터 간소화와 몽고DB 적재 방법 연구
Neural Network 알고리즘 샘플 제작 및 테스트
CentOS 5 환경에서 MYSQL 서버와 쿠쿠 샌드박스의 환경과 연동 구축